## Slide 1
CAPSTONE · FASE 2 · AVANCE DEL PROYECTO APT
CuTuCo
Cultiva Tu Compra: marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad para la Agricultura Familiar Campesina
Vicente Rivera · Ignacio Fuenzalida
Duoc UC Plaza Norte · Ingeniería en Informática · Octubre 2026
SIMPLE
EFICAZ
EFICIENTE
Notes: Presentación del avance de la Fase 2 del Proyecto APT. CuTuCo evoluciona desde un prototipo móvil hacia un marketplace web desacoplado. Estado al 4 de octubre de 2026 (semana 4 de 13).

## Slide 2
El proyecto: CuTuCo
Problema
Brecha tecnológica: el pequeño productor no puede costear su propia tienda digital
La intermediación comercial reduce su margen
Falta confianza y trazabilidad en la compra local
Propuesta
Marketplace web que reúne la oferta de productores y la compra en un solo lugar
Pago con Webpay Plus, retenido hasta la entrega
Venta de proximidad, restringida por región
Usuarios
Cliente: compra y sigue su pedido
Vendedor: productor AFC que gestiona tienda, stock y entregas
Administrador: aprueba, modera y gestiona pagos
Contexto: Chile · Agricultura Familiar Campesina y pequeños productores locales
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
2
Notes: El proyecto responde a dos problemas relacionados: la brecha tecnológica de los pequeños productores y la intermediación que reduce su margen. Una tienda propia no resuelve la logística de proximidad, la confianza ni la trazabilidad. CuTuCo integra todo en una plataforma con tres roles.

## Slide 3
Objetivos del proyecto
OBJETIVO GENERAL
Evolucionar CuTuCo de un prototipo móvil con datos locales a un marketplace web desacoplado, en 13 semanas.
Migrar los datos
De SQLite a PostgreSQL en Supabase, con un modelo rediseñado
Construir la plataforma
Frontend Vue.js y API FastAPI para Cliente, Vendedor y Administrador
Integrar pago y entrega
Webpay Plus Test, pago retenido y entrega con código de verificación
Asegurar la calidad
Validaciones, pruebas por capas y documentación trazable
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
3
Notes: Objetivo general y cuatro objetivos específicos: migración de persistencia, construcción de la plataforma, integración de pago y entrega, y aseguramiento de calidad.

## Slide 4
Metodología tradicional en 4 fases
1 Planificación inicial
Semana 1
Acta, EDT, hitos, Gantt, RACI, riesgos y plan de pruebas
2 Análisis y diseño
Semanas 2–4
ERS, modelo de datos, arquitectura, mockups, calidad y costos
3 Construcción
Semanas 4–10
Backend, frontend, pagos, entrega, panel admin y pruebas unitarias
4 Implementación y cierre
Semanas 9–13
Pruebas de integración y E2E, despliegue, manuales y entrega
Hoy: semana 4
Revisión semanal
Alcance, avances, bloqueos y riesgos
Control de cambios
Todo requerimiento nuevo se evalúa antes de entrar
Trazabilidad
Requisito → tarea → prueba, con control de versiones Git
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
4
Notes: Se eligió un enfoque tradicional porque la pauta académica exige entregables formales, trazabilidad y control de alcance, y porque el equipo es de dos personas. Las fases se solapan parcialmente. Al 4 de octubre estamos cerrando la fase 2 e iniciando la construcción técnica.

## Slide 5
Cronograma e hitos
H01
Planificación inicial
17/09 · S1
H02
Análisis y diseño base
01/10 · S3
H03
Construcción funcional
05/11 · S8
H04
Integración y pruebas críticas
19/11 · S10
H05
Cierre del desarrollo
26/11 · S11
H06
Documentación técnica
03/12 · S12
H07
Entrega final
10/12 · S13
Hoy · 4 oct
Completado
En cierre
Pendiente
Semana 1 = 11/09/2026 · Desarrollo hasta S11 · Entrega en S13
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
5
Notes: Siete hitos de control. H01 está cerrado. H02 (análisis y diseño base) está en cierre: ERS, arquitectura y plan de calidad listos; modelo de datos y mockups en curso. El desarrollo termina en la semana 11 y las semanas 12 y 13 se reservan para documentación y entrega.

## Slide 6
Resumen de avance al 4 de octubre
Estado de las 13 actividades del plan
5 de 13
actividades completadas: alcance, planificación, ERS, arquitectura y plan de pruebas
136 h
registradas de 520 h planificadas para el equipo de dos personas
0 %
de desviación de costo al corte: semáforo verde y sin hitos críticos retrasados
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
6
Chart: 
| Completado | En curso | No iniciado
Actividades | 5 | 4 | 4
Notes: Planificación, ERS, arquitectura y plan de pruebas están completados. Modelo de datos, UX/UI, backend y Supabase están en curso. Frontend, pagos, integración y documentación están programados para semanas posteriores y por eso se informan como pendientes, no como atrasados.

## Slide 7
Plan de trabajo: estado por actividad
Completado · 5
Inicio y alcance
S1 · VR + IF
Planificación formal
S1–2 · VR
ERS y criterios de aceptación
S2–3 · VR + IF
Arquitectura y despliegue
S2–4 · VR
Plan de pruebas y calidad
S4 · VR + IF
En curso · 4
Modelo de datos y migración
S2–6 · VR
UX/UI y mockups
S3–4 · IF
Backend, API y autenticación
S4–6 · VR
Supabase, Storage e infraestructura
S4–6 · VR
No iniciado · 4
Frontend Vue.js y módulos
S5–8 · IF
Pagos y reglas de negocio
S7–9 · VR + IF
Integración y pruebas críticas
S9–11 · VR + IF
Documentación y cierre
S12–13 · VR + IF
VR: Vicente Rivera · IF: Ignacio Fuenzalida · S: semana del proyecto
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
7
Notes: Detalle del plan de trabajo con responsables y ventanas de tiempo. Las actividades no iniciadas están dentro de su ventana planificada: no hay retrasos. Solo informaremos un retraso cuando una tarea supere su ventana y afecte un hito.

## Slide 8
Arquitectura objetivo desacoplada
Usuarios
Visitante
Cliente
Vendedor
Administrador
Frontend
Vue.js + Vite
Desplegado en Vercel
Antes: Ionic 8 + Angular 18 con SQLite local
Supabase
Auth (GoTrue), PostgREST + RLS, PostgreSQL y Storage
FastAPI + Docker
Cloud Run: reglas de negocio, pagos y bloqueo tras 5 intentos
Resend
Correos de Auth y de negocio
Webpay Plus Test
Transbank, ambiente de pruebas
Opción A (MVP): Cloud Run sin redundancia. Opción B: alta disponibilidad (proyección)
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
8
Notes: La arquitectura separa presentación, API, persistencia y servicios externos. Las consultas simples y la autenticación van directo a Supabase; la lógica de negocio, los pagos y el bloqueo por intentos fallidos van en FastAPI. Para el MVP académico usamos la Opción A; la Opción B queda como proyección productiva.

## Slide 9
Modelo de datos en PostgreSQL
Actores
users
producers
Catálogo
products
Compra
orders
order_items
Pago y entrega
payments
payouts
delivery_tracking
Reglas de integridad
buy_order y token_ws únicos: sin pagos duplicados
Eliminación lógica, sin DELETE físico
RLS: cada rol ve solo lo suyo
Stock validado con SELECT FOR UPDATE
Datos bancarios cifrados
En curso · semanas 2–6
Pendiente decidir: ALTER TABLE o rediseño completo antes de migrar
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
9
Notes: El modelo se rediseña para el alcance final e incorpora la tabla payouts para liquidar a los vendedores. Las reglas de integridad protegen pagos, stock y datos sensibles. Está en curso; queda por decidir si se migra con ALTER TABLE o con rediseño completo.

## Slide 10
Alcance: 21 requerimientos
5
Acceso y cuentas
Login multirrol, registro de Cliente y Vendedor, recuperar y cambiar contraseña
3
Catálogo y compra
Navegación sin cuenta, carrito, checkout y venta por región
2
Tienda del Vendedor
Productos, stock y pedidos recibidos
2
Pago en custodia
Webpay Plus Test, retención de la venta, payout manual y tarifas
4
Entrega y confianza
Estados con código, calificación 1 a 5 y sanciones manuales
5
Administración
Usuarios, moderación, dashboard, correos y validaciones
FUERA DEL MVP
5 requerimientos descartados
Historial de precios
Alertas de stock bajo
Múltiples administradores
Retención de carnet
Rate limiting propio
También simplificados: GPS, fotos obligatorias y reputación algorítmica
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
10
Notes: El alcance final queda en 21 de los 26 requerimientos originales. Se descartaron cinco y se simplificaron otros para que el proyecto sea viable para un equipo de dos personas en 13 semanas. Cualquier función descartada solo vuelve con una decisión formal de cambio.

## Slide 11
Flujo crítico de negocio
1. Explorar
Catálogo sin cuenta
2. Comprar
Login, carrito y región validada
3. Pagar
Webpay Plus Test, sin duplicados
4. Retener
CuTuCo retiene la venta
5. Entregar
Preparación, En tránsito, Entregado con código
6. Liquidar
Payout manual: venta menos 5% y $3.500
7. Calificar
Nota de 1 a 5 y sanciones manuales
Se verificará de punta a punta con pruebas E2E
Cypress, semanas 9 a 11. Si un servicio externo bloquea una prueba, se usan mocks y la validación real queda pendiente.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
11
Notes: Este es el recorrido que valida el producto: invitado, compra con validación de región, pago con Webpay Plus Test, retención, entrega con código, payout manual y calificación. El fee base es de 5% más una tarifa fija de delivery de 3.500 CLP.

## Slide 12
Gestión de riesgos
6
Críticos (15 a 25)
5
Altos (10 a 14)
4
Medios (5 a 9)
Riesgo | Nivel | Mitigación
Ampliación del alcance | 20 | Alcance congelado; cambios solo por decisión formal
Errores críticos al cierre | 20 | Semanas 9 a 11 reservadas para integrar y corregir
Equipo de solo dos personas | 16 | Roles por especialidad (RACI) y revisión semanal
Migración SQLite a PostgreSQL | 15 | Scripts DDL y validación con datos de prueba
Integración con Webpay Plus | 15 | Identificadores únicos y mocks si hay bloqueo
Accesos y políticas RLS | 15 | Prueba de cada policy por rol y bloqueo tras 5 intentos
Matriz de 15 riesgos (probabilidad × impacto). Se muestran los 6 de mayor nivel; todos con respuesta de mitigación.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
12
Notes: Los quince riesgos están clasificados por probabilidad e impacto: seis críticos, cinco altos y cuatro medios. Los más urgentes son control de alcance y cierre con errores críticos. Todos tienen respuesta de mitigación y se revisan semanalmente.

## Slide 13
Calidad y estrategia de pruebas
21/21
requerimientos verificados contra su criterio de aceptación
100 %
de los casos de prueba críticos aprobados
≥ 80 %
de cobertura de pruebas unitarias del backend
0
defectos críticos o altos abiertos al cierre
Nivel de prueba | Herramienta | Semanas
Unitarias backend | Pytest | 6–10
Integración API y BD | Pytest, Postman | 8–10
Pasarela de pago | Transbank SDK Test | 7–10
Frontend | Vitest | 7–10
Extremo a extremo | Cypress | 9–11
Seguridad | OWASP ZAP | 9–11
Prioridad: login y permisos, checkout, pago, código de entrega, región e idempotencia.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
13
Notes: La estrategia prueba primero unidades pequeñas, luego las conexiones y al final los flujos completos. Se priorizan los flujos que afectan dinero, seguridad y confianza. Las metas de calidad son medibles y se revisan cada semana desde la semana 6.

## Slide 14
Presupuesto y control de costos
$5.626.158
Total estimado, Opción A (escenario base)
$338.870
Desembolso en efectivo con contingencia: lo que realmente se paga
520 h
Trabajo del equipo, valorizado en $4.806.625 como referencia
Al corte (S4): gasto real $81.143, desviación 0 % (verde). Opción B productiva: USD 100 a 120 al mes, fuera del presupuesto.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
14
Chart: Total estimado por escenario (millones de CLP)
| Opción A (base) | A con planes pagados | Opción B producción
Total estimado (millones de CLP) | 5.6 | 7.3 | 9.5
Notes: El presupuesto base es la Opción A, con niveles gratuitos y créditos de GCP: total estimado de 5.626.158 pesos, de los cuales el desembolso real con contingencia es de 338.870. El trabajo del equipo está valorizado a precio de mercado, pero no se paga. La Opción B es una proyección de producción y no está incluida.

## Slide 15
Evidencias de avance
Planificación
Acta de Constitución
EDT, hitos y diccionario
Carta Gantt
Matriz RACI
Matriz de riesgos
Análisis y diseño
ERS y criterios de aceptación
Arquitectura de la solución
Plan de calidad y costos
Modelo de datos
Mockups de interfaz
Pruebas y código
Plan de pruebas y matriz de casos
Repositorio Git
Scripts de base de datos
Configuración de despliegue
Minutas de control semanal
Entregado
En curso
Las funciones de construcción, integración y pruebas finales siguen planificadas: no se presentan como terminadas.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
15
Notes: Estas son las evidencias que respaldan el avance. Los documentos de planificación y buena parte del diseño están entregados. Modelo de datos, mockups y la base técnica están en curso. Resultados de pruebas y capturas de interfaz se agregarán a medida que se completen los flujos.

## Slide 16
Facilitadores y dificultades
Facilitadores
MVP funcional existente
No partimos de cero: el esfuerzo va a reingeniería, integración y calidad
Planificación documentada
Alcance, EDT, hitos, RACI, riesgos y plan de pruebas ya definidos
División clara del trabajo
Backend con Vicente, frontend con Ignacio; arquitectura y pruebas compartidas
Dificultades y respuesta
Más que un CRUD
Migración, pagos y custodia: trabajo por capas, transacciones y restricciones UNIQUE
Equipo de dos personas
Control formal de cambios y revisión semanal del alcance
Servicios externos
Supabase, Vercel, GCP y Transbank: mocks o stubs y validación real posterior
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
16
Notes: El principal facilitador es contar con un MVP funcional y una planificación ya documentada. La principal dificultad es que la evolución técnica es mayor que la de un CRUD tradicional y que somos solo dos personas con dependencias externas. Cada una tiene una respuesta concreta.

## Slide 17
Ajustes al plan de trabajo
ANTES
AHORA
Alcance
26 requerimientos en el ERS inicial
21 requerimientos validados
Pagos
Múltiples pasarelas, incluida Stripe
Solo Transbank Webpay Plus Test
Entrega
GPS, mapa y dos fotos obligatorias
Tres estados con código de verificación
Moderación
Reputación y sanciones automáticas
Calificación 1 a 5 y sanciones manuales
Persistencia
SQLite local en el dispositivo
PostgreSQL en Supabase
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
17
Notes: Los ajustes mantienen el proyecto viable para dos personas en 13 semanas. No se eliminó ninguna funcionalidad oficial validada: se simplificó la forma de implementarla. Cualquier función descartada solo vuelve con una decisión formal.

## Slide 18
Próximos pasos
S5–S8
Frontend y módulos
Vue.js: catálogo, carrito, panel del vendedor y administración
S7–S10
Pago y entrega
Webpay Plus Test, custodia, payout, código de entrega y calificaciones
S9–S11
Integración y pruebas
Pruebas de API y E2E, correcciones y verificación del alcance
S12–S13
Cierre
Manuales, plan de implantación y entrega final el 10/12
SIMPLE
EFICAZ
EFICIENTE
Gracias. ¿Preguntas?
Notes: Las próximas etapas siguen el cronograma: construir frontend, integrar pago y entrega, ejecutar pruebas críticas y reservar las semanas 12 y 13 para documentación y entrega. Cierre con los tres principios del proyecto: simple, eficaz y eficiente.