|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir completamente con todas las actividades establecidas en la Carta Gantt dentro de los plazos definidos. Esto se debe principalmente a que algunas tareas de desarrollo y documentación han requerido más tiempo del inicialmente estimado, lo que ha dificultado mantener el avance conjunto del plan de trabajo. A pesar de esta dificultad, he podido avanzar de manera significativa en las actividades programadas. La organización, la planificación y el seguimiento de las tareas han facilitado el desarrollo de mi práctica profesional; sin embargo, la disponibilidad limitada de tiempo y la necesidad de ajustar algunas actividades han sido factores que han afectado el cumplimiento exacto del cronograma.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He planificado reducir y priorizar el alcance original de los requisitos establecidos en el formulario de entrega del proyecto, de manera que sean coherentes con el tiempo disponible para su desarrollo y documentación. Para enfrentar estas dificultades, me enfocaré principalmente en las funcionalidades más importantes y necesarias del proyecto, organizando las actividades según su nivel de prioridad. De esta forma, podré avanzar de manera más ordenada y realista, procurando cumplir con los objetivos principales sin comprometer la calidad del trabajo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo en el proyecto es clave para la presentación y la experiencia general de las personas que usan la página. Destaco el cuidado que he puesto en los detalles visuales y en que la navegación sea clara e intuitiva. Para seguir mejorando, me gustaría incorporar dentro de lo posible elementos de facilitación e integración que hagan el sitio más accesible, especialmente para usuarios con dificultades visuales y auditivas, como contraste adecuado, textos alternativos en imágenes, subtítulos en videos y una estructura que funcione bien con lectores de pantalla.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cuánto peso tendrá este proyecto en mi futura presentación en el ámbito laboral y si existe alguna garantía o indicio de que un buen desempeño aquí pueda traducirse en mayores oportunidades de empleabilidad. Me gustaría saber, tanto a mi docente como a mis pares, cómo han visto ellos la relación entre proyectos académicos de este tipo y su inserción laboral posterior.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Las actividades que hemos realizado con mi compañero las hemos distribuido de manera equitativa, considerando la disponibilidad y el tiempo que cada uno puede dedicar al proyecto. De todas formas, creo que sería conveniente asignar nuevas tareas específicas a cada uno para asegurar una entrega oportuna y de calidad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general, nuestro grupo trabaja de manera eficiente: asignamos tareas y actividades específicas a cada miembro y cada uno se encarga de completarlas. Destaco nuestra buena organización como equipo y el enfoque claro en el objetivo general del desarrollo. De todas formas, creo que podríamos mejorar la comunicación y ser más flexibles al repartir las actividades, lo que nos ayudaría a agilizar la entrega final del proyecto.