APT - Cultiva Tu Compra - CuTuCo

PLAN DE PRUEBAS INICIAL

Documento de planificación de pruebas del proyecto

Proyecto: CuTuCo (Cultiva Tu Compra)
Equipo de trabajo: 2 integrantes

Vicente Rivera
Líder Backend - Jefe de Proyecto
RUT 21.768.183-9
Ingeniería en Informática, Duoc UC Plaza Norte

Ignacio Fuenzalida
IT Frontend
RUT 21.401.354-1
Ingeniería en Informática, Duoc UC Plaza Norte

Inicio: 11 de septiembre de 2026
Desarrollo: Semanas 1 a 11
Preparación y entrega final: Semanas 12 a 13

Santiago, Chile - 2026

# 1. Información general

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CuTuCo (Cultiva Tu Compra) |
| Documento | Plan de Pruebas Inicial, basado en los requerimientos actualizados del proyecto. |
| Metodología | Nosotros utilizaremos un enfoque tradicional y estructurado en cuatro fases. Planificación Inicial: acta de constitución, EDT, hitos de desarrollo y diccionario, Carta Gantt, matriz RACI, matriz de riesgos y este plan. Análisis y Diseño: ERS, modelos de datos y arquitectura, mockups de interfaz y plan de calidad y costos. Construcción: código fuente y documentación interna, base de datos y scripts de creación, minuta de control de programación y verificación de alcances. Implementación y Cierre: plan de pruebas final y reporte de estatus final, plan de implantación, soporte y mantenimiento, y manuales de usuario y administrador. |
| Equipo | Nosotros somos dos integrantes, Vicente Rivera (líder backend) e Ignacio Fuenzalida (IT frontend), y compartimos arquitectura, pruebas, documentación, control de cambios y coordinación. |
| Período total | Nosotros trabajaremos durante 13 semanas: 11 semanas de desarrollo y 2 semanas de preparación y entrega final. |
| Fecha de inicio | 11/09/2026 (Semana 1). |
| Cierre de desarrollo | Semana 11, con estabilización y verificación de alcance. |
| Preparación y entrega final | Semanas 12 y 13. |
| Alcance que cubre este plan | Los requerimientos actualizados y la arquitectura definida para ellos: Supabase Auth, PostgREST con RLS, FastAPI, Resend, Webpay Plus normal y payouts manuales. |
| Responsable principal del plan | Nosotros, Vicente Rivera e Ignacio Fuenzalida, de forma conjunta. |

# 2. Propósito del plan

Nosotros elaboramos este Plan de Pruebas Inicial para dejar definido, desde la etapa de planificación, qué vamos a probar, cómo lo vamos a probar, en qué ambiente, qué evidencia vamos a guardar y cómo vamos a registrar los defectos. Lo usaremos como base durante la construcción y lo actualizaremos cada vez que un cambio aprobado afecte el alcance o los criterios de aceptación.

Este plan parte de los requerimientos actualizados. Nuestro objetivo es comprobar que cada flujo definido funcione como lo especificamos. Priorizamos lo que toca directamente el dinero, la seguridad y la confianza del usuario: login, checkout, pago, entrega con código de verificación y payout.

# 3. Contexto del proyecto y alcance de las pruebas

Nosotros construimos CuTuCo con Vue.js + Vite en el frontend, FastAPI + Docker en el backend y PostgreSQL en Supabase, con despliegue en la nube. El login y las contraseñas están a cargo de Supabase Auth (GoTrue), las consultas simples van directo a PostgREST protegidas con RLS, FastAPI concentra las reglas de negocio y los correos salen por Resend. Por eso las pruebas cubren cada función y también las conexiones entre estos componentes.

| Área a probar | Qué vamos a validar | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y perfiles multirrol (RF-001, RF-020, RF-023, RF-024) | Nosotros verificaremos login y refresh con Supabase Auth (GoTrue), la respuesta 429 ante exceso de intentos, el bloqueo de cuenta por 5 intentos fallidos durante 15 minutos (FastAPI), los roles Cliente, Vendedor y Administrador, el registro de cliente y la recuperación y el cambio de contraseña. | Alta |
| Módulo Cliente (RF-002, RF-022) | Nosotros verificaremos catálogo sin login, buscador y filtros, detalle de producto, carrito, cantidades, total, login obligatorio solo al hacer checkout, historial de compras y perfil. | Alta |
| Módulo Vendedor (RF-003, RF-021, RF-025) | Nosotros verificaremos registro con cuenta pendiente de aprobación, creación, edición y desactivación de productos, modificación de stock, pedidos asignados y gestión del delivery por parte del propio vendedor. | Alta |
| Módulo Administración (RF-004, RF-011, RF-026) | Nosotros verificaremos CRUD de usuarios, aprobación de productores, moderación con lista de palabras prohibidas (operador LIKE), sanciones manuales, aprobación de payouts y gestión de productos. | Alta |
| Pago en custodia y payouts (RF-005, RF-014) | Nosotros validaremos Webpay Plus normal en modo test: create, redirección, token_ws y commit. Además validaremos que CuTuCo retenga la venta completa, el cálculo de comisión (tarifa fija de 3.500 CLP más fee %), el payout manual simulado, los reembolsos post venta y el cifrado de los datos bancarios del vendedor. | Crítica |
| Código de verificación de entrega (RF-007) | Nosotros verificaremos que el pedido solo pase a Entregado con el código correcto y que un código incorrecto sea rechazado. | Crítica |
| Cobertura regional (RF-009) | Nosotros verificaremos que la compra solo avance cuando la región del cliente coincide con la del productor (id_region). | Alta |
| Delivery (RF-025) | Nosotros verificaremos los estados Preparación, En tránsito y Entregado, su orden y que el cliente los vea en la interfaz. | Alta |
| Calificaciones y sanciones (RF-006, RF-026) | Nosotros verificaremos la calificación simple de 1 a 5 y su promedio, el conteo de amonestaciones con su duración, la suspensión manual y el ban permanente desde el dashboard. | Media |
| Correos (RF-012) | Nosotros verificaremos los correos de autenticación (recuperar contraseña, bienvenida y verificación) por el SMTP de Resend en Supabase Auth, y las notificaciones de negocio (pago retenido, aprobación de productor, payout y reembolso) por la API de Resend. | Media |
| Validaciones y datos (RF-017, RF-018, RF-019) | Nosotros verificaremos la validación en el frontend con Vuelidate, la validación mínima en FastAPI con Pydantic, las constraints de la base de datos, la eliminación lógica y los combobox de tablas relacionadas. | Media |
| Seguridad de acceso a datos (RNF01) | Nosotros verificaremos que las políticas RLS de Supabase impidan leer o modificar datos de otros usuarios, tanto por FastAPI como por consultas directas a PostgREST. | Alta |

# 4. Objetivos de las pruebas

Nosotros comprobaremos que cada requisito vigente tenga uno o más casos de prueba que se puedan trazar hasta el ERS.

Nosotros detectaremos defectos antes de cerrar la fase de desarrollo y priorizaremos los que impidan una transacción o afecten la seguridad y la confianza.

Nosotros verificaremos la integración entre el frontend Vue.js, Supabase Auth, PostgREST con RLS, la API REST de FastAPI, PostgreSQL en Supabase y los servicios externos (Webpay Plus Test y Resend).

Nosotros comprobaremos el flujo crítico de pago con Webpay Plus Test, la retención total de la venta y el payout manual, y evitaremos órdenes duplicadas con buy_order y token_ws únicos.

Nosotros comprobaremos que la entrega solo se confirme con el código de verificación correcto.

Nosotros dejaremos evidencias de ejecución para que el Plan de Pruebas Final pueda comparar lo planificado con lo obtenido.

# 5. Estrategia general de pruebas

Nosotros aplicaremos pruebas por niveles. Primero validaremos unidades pequeñas de lógica, después integraremos componentes, luego ejecutaremos los flujos completos y al final verificaremos la aceptación funcional. Cuando una dependencia externa no esté disponible, usaremos mocks o stubs para no detener las demás pruebas, y repetiremos la validación real cuando el servicio vuelva a estar disponible.

| Nivel | Objetivo | Herramientas / evidencia | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias backend | Nosotros validaremos lógica aislada de FastAPI: bloqueo de cuenta, validación de región, creación de pagos, cálculo de comisión y tarifa, payouts, validación del código de entrega y conteo de amonestaciones. | Pytest; cobertura objetivo >80%. | Semanas 6 a 10 y regresiones S11-S12 |
| Integración API y base de datos | Nosotros validaremos contratos y respuestas de los endpoints de FastAPI y de las consultas directas a PostgREST, incluyendo que las políticas RLS acepten o rechacen según el rol. | Pytest + httpx; Postman/Newman como apoyo cuando corresponda. | Semanas 8 a 10 |
| Pruebas de pasarela | Nosotros validaremos create, redirección, token_ws, commit, idempotencia, estados del pago, retención y payout. | Transbank SDK Test; tabla payments y payouts; logs. | Semanas 7 a 10 |
| Pruebas frontend | Nosotros validaremos navegación, formularios con Vuelidate, catálogo, carrito, paneles de cliente, vendedor y administrador, y el ingreso del código de entrega. | Vitest y pruebas manuales de interfaz. | Semanas 7 a 10 |
| Pruebas E2E | Nosotros validaremos flujos completos desde la navegación hasta el payout. | Cypress E2E y evidencias por flujo. | Semanas 9 a 11 |
| Pruebas de seguridad | Nosotros revisaremos autenticación con GoTrue, expiración de tokens, 429, bloqueo de cuenta, permisos por rol, RLS, cifrado de datos bancarios y exposición de datos. | OWASP ZAP y pruebas básicas de seguridad. | Semanas 9 a 11 |
| Aceptación | Nosotros comprobaremos que el producto cumpla el alcance y los criterios definidos. | Acta/checklist y capturas. | Semanas 11 a 13 |

# 6. Criterios de entrada

Nosotros consideraremos iniciada una etapa de pruebas cuando exista una versión identificable del componente o flujo que se pueda ejecutar.

Nosotros requeriremos que el requisito a probar tenga un criterio de aceptación definido en el ERS actualizado.

Nosotros verificaremos que las credenciales de prueba estén separadas de las reales y que los secretos de Webpay, Supabase y Resend estén manejados con la configuración definida para el proyecto.

Nosotros dejaremos listos los datos de prueba: usuarios por rol, productores en distintos estados, productos, regiones, pedidos, pagos, payouts y códigos de verificación.

Nosotros dejaremos aplicadas las políticas RLS en el ambiente de pruebas, para probar con las mismas reglas de acceso que tendrá el sistema.

Nosotros revisaremos antes los bloqueos conocidos para no confundir una falla de ambiente con una falla funcional.

# 7. Criterios de salida

Nosotros cerraremos un bloque de pruebas cuando los casos críticos previstos estén ejecutados y con su resultado registrado.

Nosotros no cerraremos el desarrollo mientras existan defectos críticos que impidan autenticarse, comprar, registrar el pago, retenerlo, confirmar la entrega o hacer el payout.

Nosotros dejaremos identificados y justificados los defectos menores o pendientes que no impidan la demostración académica, junto con su estado.

Nosotros repetiremos las pruebas afectadas después de cada corrección importante, para confirmar que el defecto se solucionó y que no hay regresión en el mismo flujo.

# 8. Ambiente y datos de prueba

| Componente | Ambiente previsto | Cómo lo utilizaremos en pruebas |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue.js + Vite desplegado en Vercel | Nosotros probaremos navegación, consumo de API, formularios con Vuelidate, catálogo, carrito, paneles y estados de interfaz. |
| Backend | FastAPI + Docker en GCP Cloud Run, Opción A us-central1 | Nosotros ejecutaremos pruebas de endpoints, reglas de negocio, bloqueo de cuenta, pagos, payouts y logs. |
| Autenticación | Supabase Auth (GoTrue) | Nosotros probaremos login, refresh, registro, recuperación y cambio de contraseña, y el límite de intentos (429). |
| Base de datos y acceso directo | PostgreSQL en Supabase, PostgREST y políticas RLS | Nosotros validaremos persistencia, relaciones, restricciones UNIQUE, consultas directas con RLS y datos bancarios cifrados. |
| Pasarela | Transbank Webpay Plus Test Mode (Webpay Plus normal) | Nosotros validaremos el flujo create -> redirect -> token_ws -> commit y sus estados. |
| Correo | Resend (SMTP en Supabase Auth y API de Resend) | Nosotros validaremos los correos de autenticación y las notificaciones de negocio. |
| Herramientas de QA | Pytest, httpx, Vitest, Cypress, OWASP ZAP | Nosotros usaremos cada herramienta según el nivel de prueba que corresponda. |

# 9. Datos de prueba que nosotros prepararemos

| Grupo | Datos mínimos | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | Nosotros prepararemos al menos un cliente, un vendedor aprobado, un vendedor pendiente de aprobación y un administrador, además de una cuenta para provocar el bloqueo por intentos fallidos. | Validar autenticación y autorización. |
| Productores | Nosotros prepararemos productores activos, uno con amonestaciones, uno suspendido y uno con ban permanente. | Validar sanciones y restricciones de venta. |
| Productos | Nosotros prepararemos productos con stock normal, stock insuficiente y un producto desactivado. | Validar inventario y carrito. |
| Ubicaciones | Nosotros prepararemos regiones, con clientes y productores en la misma región y en regiones distintas. | Validar la restricción regional. |
| Pedidos | Nosotros prepararemos pedidos en estado Preparación, En tránsito y Entregado, cada uno con su código de verificación. | Validar checkout, delivery y entrega. |
| Pagos | Nosotros trabajaremos con transacciones de prueba y combinaciones de buy_order/token_ws. | Validar estados e idempotencia. |
| Payouts y datos bancarios | Nosotros prepararemos datos bancarios ficticios (banco, número y tipo de cuenta), pedidos entregados listos para payout y un pedido para reembolso. | Validar payout manual, reembolso y cifrado. |
| Códigos de verificación | Nosotros prepararemos códigos correctos, incorrectos y repetidos. | Validar la confirmación de entrega. |
| Moderación | Nosotros prepararemos una lista de palabras prohibidas y textos con y sin esas palabras. | Validar la regla de moderación con LIKE. |
| Calificaciones | Nosotros prepararemos calificaciones de 1 a 5 para un mismo productor. | Validar el promedio. |
| Correos | Nosotros prepararemos casillas de prueba para recibir los correos. | Validar los envíos de Resend. |

# 10. Matriz inicial de casos de prueba

| ID | Req. | Caso | Preparación / acción | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | RF-001 | Login válido y acceso por rol | Un usuario de cada rol (cliente, vendedor, administrador) ingresa con correo y contraseña correctos. | Nosotros verificaremos que Supabase Auth entregue access y refresh token, y que cada usuario llegue solo al panel de su rol. | Alta |
| CP-02 | RF-001 | Bloqueo por 5 intentos fallidos | Nosotros ingresaremos una contraseña incorrecta 5 veces seguidas. | Nosotros verificaremos que FastAPI bloquee la cuenta por 15 minutos (bloqueado_hasta) y rechace los accesos durante ese período. | Alta |
| CP-03 | RF-020, RF-023, RF-024 | Registro y contraseña | Nosotros registraremos un cliente, recuperaremos su contraseña por correo y luego la cambiaremos estando autenticados. | Nosotros verificaremos el registro, la llegada del enlace de recuperación (vence en 30 minutos) y el cambio de contraseña, con rechazo de contraseñas que no cumplan la política. | Alta |
| CP-04 | RF-022, RF-002 | Catálogo sin login y checkout con login | Nosotros navegaremos el catálogo sin sesión, agregaremos un producto al carrito y avanzaremos al pago. | Nosotros verificaremos que el catálogo se vea sin login y que el login se pida solo al continuar con el checkout. | Crítica |
| CP-05 | RF-002 | Carrito y total | Nosotros cambiaremos las cantidades de los productos del carrito. | Nosotros verificaremos subtotales y total coherentes. | Alta |
| CP-06 | RF-021, RF-004, RF-011 | Registro y aprobación de vendedor | Nosotros registraremos un vendedor y el administrador lo aprobará; en otro caso lo rechazará. | Nosotros verificaremos que la cuenta quede pendiente, que no pueda vender hasta ser aprobada y que el cambio de estado se refleje en el dashboard. | Alta |
| CP-07 | RF-003, RF-017, RF-018, RF-019 | Productos, stock y validaciones | El vendedor crea, edita y desactiva un producto, modifica el stock y envía un dato inválido. Luego un cliente intenta comprar más unidades de las disponibles. | Nosotros verificaremos que los cambios se guarden, que los datos inválidos se rechacen, que el producto desactivado salga del catálogo (sin borrado físico) y que no se pueda comprar sobre el stock disponible. | Alta |
| CP-08 | RF-005 | Pago con Webpay (create/commit) | Nosotros ejecutaremos el flujo de pago de prueba completo con Webpay Plus. | Nosotros verificaremos creación, retorno de token_ws, commit y estado autorizado. | Crítica |
| CP-09 | RF-005 | Idempotencia y pago rechazado | Nosotros repetiremos un retorno con buy_order/token_ws ya procesados y luego rechazaremos un pago en Webpay. | Nosotros verificaremos que no se duplique la orden ni el pago y que un pago rechazado no cree un pedido pagado y permita reintentar. | Crítica |
| CP-10 | RF-005, RF-014 | Retención total, comisión y datos bancarios | Nosotros completaremos un pago, dejaremos el pedido sin entregar y el vendedor registrará banco, número y tipo de cuenta. | Nosotros verificaremos que CuTuCo retenga el monto completo, que la comisión y la tarifa (3.500 CLP más fee %) se calculen bien y que los datos bancarios queden cifrados. | Crítica |
| CP-11 | RF-004, RF-005 | Payout manual y reembolso | El administrador aprueba el payout de un pedido entregado y registra el reembolso de otro. | Nosotros verificaremos el monto neto, que no se pueda pagar dos veces, el registro del reembolso y los correos de aviso. | Crítica |
| CP-12 | RF-025, RF-007 | Delivery y código de verificación | El vendedor cambia el pedido por Preparación, En tránsito y Entregado, e ingresa un código incorrecto y luego el correcto. | Nosotros verificaremos la secuencia de estados (visible para el cliente), el rechazo del código incorrecto y que solo el correcto marque Entregado. | Crítica |
| CP-13 | RF-009 | Cobertura regional | Nosotros compraremos con un cliente y un productor de la misma región y luego de regiones distintas. | Nosotros verificaremos que la compra continúe en la misma región y sea bloqueada, con su motivo, en regiones distintas. | Crítica |
| CP-14 | RF-004, RF-026, RF-006, RF-011 | Moderación, sanciones y calificaciones | Nosotros publicaremos un texto con una palabra prohibida, el administrador aplicará amonestaciones, una suspensión y un ban permanente, y un cliente calificará con notas de 1 a 5. | Nosotros verificaremos la detección con LIKE, el conteo y duración de las sanciones, el bloqueo del vendedor suspendido o baneado y el promedio correcto de las notas. | Alta |
| CP-15 | RF-012 | Correos | Nosotros registraremos una cuenta, recuperaremos la contraseña y generaremos un pago retenido y una aprobación de productor. | Nosotros verificaremos que lleguen los correos de autenticación (SMTP de Resend) y los de negocio (API de Resend). | Media |
| CP-16 | RNF01 | Permisos y RLS | Nosotros intentaremos acceder con cada rol a recursos de otros roles, por la API y por PostgREST directo. | Nosotros verificaremos el rechazo y que las políticas RLS protejan los datos. | Crítica |
| CP-17 | Aceptación | Flujo completo | Nosotros ejecutaremos: visitante -> login en checkout -> pago Webpay -> retención -> entrega con código -> payout manual -> dashboard. | Nosotros verificaremos la coherencia de todo el flujo. | Crítica |

# 11. Casos de prueba no funcionales iniciales

| ID | Aspecto | Qué vamos a revisar | Criterio inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Seguridad | Nosotros verificaremos expiración de tokens, permisos por rol, bloqueo de cuenta y el 429 de GoTrue. | No debemos permitir acceso fuera del rol ni con una sesión inválida. |
| NF-02 | Integridad de datos | Nosotros revisaremos las restricciones UNIQUE de buy_order y token_ws, y que un payout no se registre dos veces. | No debemos generar pagos ni payouts duplicados por reintentos. |
| NF-03 | Validación de entradas | Nosotros probaremos datos inválidos en el formulario, en los endpoints críticos y en la base de datos. | La API y la base deben rechazar entradas inválidas con una respuesta controlada. |
| NF-04 | Protección de datos financieros | Nosotros revisaremos que banco, número y tipo de cuenta estén cifrados y que solo los vea el rol autorizado. | Los datos bancarios no deben aparecer en texto plano en base, logs ni respuestas. |
| NF-05 | Rendimiento básico | Nosotros mediremos los tiempos del ERS: catálogo menos de 3 s, checkout menos de 5 s y tx.commit menos de 5 s. | Registraremos las desviaciones para analizarlas después. |

# 12. Pruebas específicas de Webpay Plus y custodia

Nosotros trataremos el pago como un flujo crítico, porque una falla afecta directamente la orden y el dinero del cliente. Usaremos Webpay Plus normal en Test Mode, no Webpay Diferido (solo permite crédito) ni Webpay Mall, y validaremos el recorrido definido: tx.create(buy_order, session_id, amount, return_url), redirección, retorno con token_ws y tx.commit(token_ws). Después del commit, CuTuCo retiene el monto completo de la venta y, una vez entregado el pedido con el código de verificación, el administrador hace un payout manual simulado al vendedor.

Nosotros verificaremos que cada transacción cree una referencia buy_order única.

Nosotros verificaremos que token_ws no se pueda registrar dos veces.

Nosotros verificaremos que el pago pase por los estados definidos sin saltos no controlados.

Nosotros verificaremos que el dinero quede retenido por CuTuCo hasta que el pedido esté entregado con código correcto y el administrador apruebe el payout.

Nosotros verificaremos que el payout descuente la comisión y la tarifa, y que no se pueda ejecutar dos veces sobre el mismo pedido.

Nosotros verificaremos que los reembolsos post venta se registren por la misma tabla de payouts y notifiquen al cliente.

Nosotros verificaremos que un reintento no duplique la orden.

Nosotros registraremos en la evidencia el request/response técnico permitido, el estado final y los identificadores de prueba, sin exponer credenciales ni datos bancarios.

# 13. Pruebas de integración y E2E prioritarias

| Flujo | Componentes que nosotros integraremos | Qué comprobaremos | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra completa | Vue + Supabase Auth + FastAPI + Supabase + Webpay | Nosotros comprobaremos catálogo, login en checkout, carrito, región, pago y creación del pedido. | Capturas + log + registro de resultado. |
| Custodia y payout | FastAPI + payments + payouts + Webpay + Resend | Nosotros comprobaremos retención total, payout manual, reembolso, idempotencia y correos. | Registro de payment y payout + caso ejecutado. |
| Entrega con código | Frontend + FastAPI + pedido + delivery | Nosotros comprobaremos la secuencia de estados y el código de verificación correcto e incorrecto. | Capturas de estados + registro. |
| Autenticación y bloqueo | Vue + Supabase Auth (GoTrue) + FastAPI | Nosotros comprobaremos login, 429, bloqueo de cuenta por 5 intentos y recuperación de contraseña. | Capturas + registro de intentos y bloqueado_hasta. |
| Cobertura regional | Cliente + productor + regiones + pedido | Nosotros comprobaremos compra permitida y bloqueada según la región. | Capturas de ambos escenarios. |
| Moderación y sanciones | Admin + PostgREST/RLS + FastAPI + dashboard | Nosotros comprobaremos detección con LIKE, amonestaciones, suspensión y ban permanente. | Capturas + consulta de verificación. |
| Administración | API + BD + frontend dashboard | Nosotros comprobaremos aprobación de productores y de pagos, CRUD de usuarios y gestión de productos. | Capturas + consulta de verificación. |

# 14. Gestión de defectos

Nosotros registraremos los defectos encontrados durante las pruebas con un identificador, caso afectado, versión probada, pasos para reproducir, resultado esperado, resultado observado, evidencia, prioridad y responsable de la corrección. Como somos solo dos integrantes, ambos revisaremos los defectos críticos y acordaremos su prioridad en la revisión semanal.

| Severidad | Definición que nosotros aplicaremos | Acción |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Nosotros la asignaremos cuando el defecto impida una transacción, comprometa la seguridad o los datos bancarios, duplique pagos u órdenes, o bloquee un flujo principal. | Nosotros detendremos la validación del flujo y priorizaremos la corrección. |
| Alta | Nosotros la asignaremos cuando una función importante no cumpla su criterio, pero exista una alternativa parcial. | Nosotros corregiremos antes del cierre de la fase de desarrollo cuando sea posible. |
| Media | Nosotros la asignaremos cuando afecte una función no central, una visualización o una validación con impacto controlado. | Nosotros registraremos, corregiremos y volveremos a probar según el tiempo. |
| Baja | Nosotros la asignaremos a detalles menores que no afecten la operación principal. | Nosotros registraremos y evaluaremos si se corrige antes de la entrega. |

# 15. Responsabilidades del equipo de dos personas

| Integrante | Responsabilidad principal en pruebas | Responsabilidades compartidas |
| --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | Nosotros asignamos a Vicente el liderazgo de las pruebas de backend: FastAPI, bloqueo de cuenta, pagos, payouts, cifrado de datos bancarios, políticas RLS, idempotencia, seguridad y despliegue. | Nosotros compartimos diseño de casos, ejecución de integración/E2E, revisión de defectos, documentación y cierre. |
| Ignacio Fuenzalida | Nosotros asignamos a Ignacio el liderazgo de las pruebas de frontend: navegación, catálogo, carrito, validaciones con Vuelidate, panel de vendedor, panel de administración, seguimiento del delivery y entrada del código de verificación. | Nosotros compartimos diseño de casos, ejecución de integración/E2E, revisión de defectos, documentación y cierre. |

# 16. Cronograma inicial de pruebas

| Semana | Actividad de pruebas que nosotros realizaremos | Resultado / evidencia |
| --- | --- | --- |
| S1 | Nosotros definiremos estrategia, alcance de pruebas, criterios de entrada/salida y la matriz inicial de casos. | Plan de Pruebas Inicial + matriz de casos. |
| S2 | Nosotros revisaremos los requisitos, las dependencias y los datos de prueba. | Checklist técnico y datos definidos. |
| S3 | Nosotros vincularemos los casos con el ERS y los criterios de aceptación. | Trazabilidad inicial. |
| S4 | Nosotros revisaremos arquitectura, API, modelo de datos y riesgos de integración, incluyendo qué consultas van por PostgREST y cuáles por FastAPI. | Casos de integración y datos preparados. |
| S5 | Nosotros revisaremos contratos de API, políticas RLS y flujos de interfaz antes de cerrar el diseño. | Casos ajustados + checklist. |
| S6 | Nosotros iniciaremos pruebas unitarias del backend y las validaciones de autenticación con GoTrue, bloqueo de cuenta y persistencia. | Resultados Pytest y defectos. |
| S7 | Nosotros probaremos cliente, vendedor, productos y stock, e iniciaremos la integración con Webpay. | Resultados frontend + API + primeras pruebas Webpay. |
| S8 | Nosotros profundizaremos pagos, retención, payouts, cifrado de datos bancarios, cobertura regional y código de entrega. | Casos críticos ejecutados. |
| S9 | Nosotros probaremos administración, moderación, sanciones, correos con Resend y trazabilidad. | Resultados de módulos administrativos. |
| S10 | Nosotros ejecutaremos integración, E2E y seguridad de los flujos críticos. | Matriz actualizada + defectos corregidos. |
| S11 | Nosotros cerraremos el desarrollo con pruebas E2E, regresión y verificación de alcance. | Versión estable + evidencias de pruebas. |
| S12 | Nosotros realizaremos regresión, correcciones finales y consolidación documental. | Reporte de estatus y pruebas pendientes/cerradas. |
| S13 | Nosotros revisaremos evidencias, coherencia del producto y documentación final. | Plan de Pruebas Final + entrega. |

# 17. Riesgos de prueba y respuestas

| Riesgo | Qué puede ocurrir | Cómo responderemos nosotros |
| --- | --- | --- |
| Dependencia de Webpay | Nosotros podríamos no disponer del servicio o del entorno de prueba. | Nosotros usaremos mocks/stubs para probar por capas y repetiremos la validación real cuando esté disponible. |
| Scripts y esquema de la base | Nosotros podríamos detectar diferencias de datos, consultas o relaciones entre el modelo y la base en Supabase. | Nosotros validaremos el esquema con los scripts versionados y ejecutaremos pruebas de persistencia. |
| Políticas RLS mal configuradas | Nosotros podríamos dejar datos visibles para otros roles o bloquear consultas válidas por una policy incorrecta. | Nosotros revisaremos de nuevo las policies ya creadas y probaremos cada rol por la API y por PostgREST. |
| Reparto entre PostgREST y FastAPI | Nosotros podríamos duplicar reglas o saltarnos una validación al consultar directo a la base. | Nosotros dejaremos definido qué consultas van por cada vía y probaremos las reglas críticas en ambas. |
| Datos bancarios del vendedor | Nosotros podríamos guardar o mostrar los datos sin cifrar. | Nosotros probaremos el cifrado y revisaremos logs y respuestas, con datos ficticios. |
| Desfase frontend/backend | Nosotros podríamos probar una interfaz contra un contrato de API no actualizado. | Nosotros mantendremos los contratos revisados y haremos pruebas de integración antes de cerrar cada bloque. |
| Concurrencia de stock | Nosotros podríamos permitir ventas sobre stock no disponible. | Nosotros probaremos escenarios de actualización y transacciones en los flujos críticos. |
| Dependencia de Resend | Nosotros podríamos no recibir los correos de prueba o que el envío falle. | Nosotros revisaremos los registros de envío y repetiremos la prueba cuando el servicio responda. |
| Cambios de alcance tardíos | Nosotros podríamos recibir otro ajuste de requerimientos con casos ya ejecutados. | Nosotros actualizaremos la matriz y la trazabilidad, y repetiremos solo los casos afectados. |
| Equipo pequeño | Nosotros podríamos quedar limitados por la carga simultánea de desarrollo y pruebas. | Nosotros priorizaremos flujos críticos, mantendremos la revisión semanal y evitaremos ampliar el alcance sin evaluarlo. |
| Defectos detectados tarde | Nosotros podríamos concentrar las correcciones al final. | Nosotros probaremos por capas desde la construcción y registraremos los defectos de inmediato. |

# 18. Evidencias que nosotros generaremos

Nosotros mantendremos la matriz de casos con fecha, versión, ejecutor y resultado.

Nosotros guardaremos capturas de los flujos de aceptación y de las funciones críticas.

Nosotros conservaremos en el repositorio del proyecto los resultados de Pytest, de las pruebas de API y de E2E.

Nosotros registraremos los defectos y la evidencia de su corrección o de su estado pendiente.

Nosotros documentaremos los resultados de Webpay Test, los payouts y los correos de Resend sin publicar credenciales, secretos ni datos bancarios.

Nosotros utilizaremos estas evidencias para construir el Plan de Pruebas Final y el Reporte de Estatus Final.

# 19. Trazabilidad inicial requisito -> prueba

| Requisito | Casos asociados | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | CP-01, CP-02, CP-16 | Login, bloqueo y permisos |
| RF-002 | CP-04, CP-05 | Catálogo, carrito y checkout |
| RF-003 | CP-07 | Productos y stock |
| RF-004 | CP-06, CP-11, CP-14 | Administración, moderación y payouts |
| RF-005 | CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-17 | Webpay, idempotencia, retención y reembolso |
| RF-006 | CP-14 | Calificación simple y promedio |
| RF-007 | CP-12, CP-17 | Código de verificación de entrega |
| RF-009 | CP-13, CP-17 | Restricción regional |
| RF-011 | CP-06, CP-14, CP-17 | Dashboard administrativo |
| RF-012 | CP-03, CP-15 | Correos de autenticación y de negocio |
| RF-014 | CP-10 | Comisión y tarifa |
| RF-017, RF-018, RF-019 | CP-07 | Eliminación lógica, combobox y validaciones |
| RF-020, RF-023, RF-024 | CP-03 | Registro, recuperación y cambio de contraseña |
| RF-021 | CP-06 | Registro de vendedor y aprobación |
| RF-022 | CP-04 | Navegación sin cuenta |
| RF-025 | CP-12, CP-17 | Delivery y estados |
| RF-026 | CP-14 | Sanciones manuales y ban permanente |
| RNF01 | NF-01, NF-02, NF-03, NF-04, CP-16 | Seguridad, integridad, validación y datos financieros |
| RNF02 | NF-05 | Rendimiento |

# 20. Control y actualización del plan

Nosotros revisaremos este documento semanalmente junto con el avance, los bloqueos y los riesgos. Cuando un cambio aprobado modifique un requisito, una dependencia, un flujo crítico o un criterio de aceptación, nosotros actualizaremos los casos afectados y registraremos la modificación en la minuta de control de programación. No agregaremos funcionalidades nuevas solo por iniciativa de desarrollo: cualquier ampliación tendrá que pasar por la regla de control de alcance definida para CuTuCo.

# 21. Cierre del Plan de Pruebas Inicial

Nosotros dejamos definido este plan como la base de calidad para la etapa de construcción. Probaremos primero los flujos que pueden afectar directamente la transacción y la confianza del sistema: autenticación y permisos, checkout, región, Webpay, retención y payout, código de verificación de entrega y sanciones. Durante las semanas 11 a 13 convertiremos estos casos iniciales en ejecución completa, agregaremos resultados reales y documentaremos las correcciones realizadas.

# 22. Referencias internas del proyecto

| Fuente | Uso en este documento |
| --- | --- |
| CuTuCo - APT / Definición Proyecto | Nosotros utilizamos el alcance oficial, la metodología, los roles, la arquitectura y el cronograma del proyecto. |
| Documento de requerimientos del proyecto CuTuCo (ERS) | Nosotros utilizamos los requisitos vigentes (RF-001 a RF-026) y RNF01-RNF02 como base de trazabilidad. |
| Actualización de requerimientos CuTuCo | Nosotros utilizamos el alcance y la arquitectura actualizados para definir los casos de prueba. |
| Matriz RACI de CuTuCo | Nosotros utilizamos la distribución de responsabilidades entre Vicente Rivera e Ignacio Fuenzalida. |
| Carta Gantt de CuTuCo | Nosotros utilizamos la calendarización de pruebas y cierre entre las semanas 1 y 13. |